Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata  2007 -2013

Os priorytetowa: 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna

Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej 
                        warunkującej rozwój Regionalny

Poddziałanie: 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

Nr konkursu 01/12/5.1.6

Powiat Iławski 03 września 2012 roku podpisał umowę nr UDA-RPWM.05.01.06-28-009/12-00 z Województwem Warmińsko – Mazurskim na realizację projektu:

„Budowa drogi - łącznik drogi powiatowej Nr 1910 N Susz - Kisielice

z ul. Dworcowa w Suszu”

Przedmiotem inwestycji jest przedsięwzięcie drogowe polegające na budowie łącznika ul. Dworcowej i Piastowskiej w Suszu, który wzmocni istniejący układ drogowy w ważnym gospodarczo obszarze Miasta i Gminy Susz.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujący zakres robót:

- wybudowanie 0,31 km odcinka drogi po nowym śladzie - łącznika ul. Dworcowej 
i Piastowskiej, wraz z obustronnymi chodnikami o szer. 2,0 m każdy,

- wybudowanie miejsc parkingowych – 21 szt.

- wykonanie odwodnienia ulicy i oświetlenia ulicznego

- roboty rozbiórkowe w niezbędnym zakresie,

- przebudowa ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną

- zagospodarowanie zielenią

Budowa łącznika jest konsekwencją realizacji inwestycji kolejowej, która spowoduje zmianę układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP oraz przejazdów kolejowych
w ciągu dróg – ulic powiatowych: ul. Piastowskiej i Koszarowej w Suszu.

Wnioskodawcą – Beneficjentem jest Powiat Iławski

Partnerem w projekcie jest Gmina Susz

Realizatorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 30 września 2013 r.

Całkowity koszt projektu to 2.210.213,25 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 
wyniesie 			1.547.149,26 zł

Wkład Powiatu Iławskiego 222.187,82 zł

Wkład Gminy Susz 440.876,17 zł

Lokalizacja inwestycji: