„ Budowa drogi - łącznik drogi powiatowej Nr 1910 Susz – Kisielice 
z ulicą Dworcową w Suszu”

We wrześniu 2013r kontynuowano prace w zakresie układania kostki betonowej ciągów komunikacyjnych i parkingów. Wykonano również warstwę bitumiczną podbudowy zasadniczej na powierzchni 2850 m2 oraz ułożono warstwę wiążącą na jezdni głównej na powierzchni 2650 m2. Rozpoczęto humusowanie skarp 
i trawników. Ponadto we wrześniu wykonano odwodnienie dodatkowych wjazdów

Dokumentacja fotograficzna

Wykonana warstwa podbudowy zasadniczej jezdni głównej widok od ul. Dworcowej

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej strona prawa od ul. Piastowskiej

Nawierzchnia z kostki betonowej miejsc postojowych

Wykonana warstwa wiążąca w KM 0+150 wraz z wykonanymi chodnikami i humusowaniem

Wykonane barierki kirujące ruch pieszych (przejście przy ul. Piastowskiej)

Wykonany zjazd na osiedle oraz chodnik z kostki betonowej strona lewa

Wykonane oświetlenie ulicy