Informacja z realizacji zadania pod nazwą

„ Budowa węzła integracyjnego Etap I w ramach poprawy układu komunikacyjnego w południowo - zachodniej części miasta Iława”

W miesiącu czerwcu 2014 r. wykonywano prace w zakresie sieci sanitarnych: kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz roboty drogowe. W okresie sprawozdawczym Wykonawca przebudowywał również kolizje energetyczne, telekomunikacyjne sieci ciepłowniczej i wodociągowej. W branży drogowej prowadzono wykopy pod warstwy konstrukcyjne drogi na całym odcinku oraz roboty ziemne związane z wykonaniem nasypu przy rondzie przy ulicy Wojska Polskiego i M. Curie Skłodowskiej. Rozpoczęto wykonywanie warstwy mrozoochronnej konstrukcji drogi oraz ustawiono krawężniki kamienne po obwodzie ronda nr 1 i 2.

Dokumentacja fotograficzna

Roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne drogi w pobliżu ronda 
przy ul. Wojska Polskiego i M. Curie Skłodowskiej

Roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne drogi w pobliżu ronda 
przy ul. . Wojska Polskiego i Ogrodowej

Wykonywanie warstwy mrozoochronnej rondo 
przy ul. Wojska Polskiego i M. Curie Skłodowskiej

Warstwa mrozoochronna ronda przy ul. Wojska Polskiego i M. Curie Skłodowskiej

Krawężniki kamienne wokół ronda przy ul. Wojska Polskiego i M. Curie Skłodowskiej

Roboty montażowe na sieci kanalizacji deszczowej zlewnia nr 1

Roboty montażowe przykanalików wpustów ulicznych

Przebudowa kolizji ciepłociągu

Przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnej

Przebudowa wodociągu