Informacja z realizacji zadania pod nazwą

„ Budowa węzła integracyjnego Etap I w ramach poprawy układu komunikacyjnego w południowo - zachodniej części miasta Iława”

W miesiącu lipcu 2014 r. zakończono przebudowy kolizji w zakresie sieci gazowej, cieplnej i telekomunikacyjnej. W okresie sprawozdawczym Wykonawca kontynuował przebudowy kolizji energetycznych oraz rozpoczął wykonywanie instalacji oświetlenia ulicznego. W lipcu, w zakresie robót drogowych wykonywano podbudowy z gruntocementu, betonu i kruszywa frakcji 0/315. Kontynuowano wykonywanie warstwy mrozoodpornej. Wykonawca prowadził roboty w zakresie ustawiania krawężników kamiennych, betonowych i obrzeży chodnikowych. Zakończono wykonywanie opasek z kostki kamiennej wokół obydwu rond. Roboty wykonywane są terminowo.

Dokumentacja fotograficzna

Opaska z kostki kamiennej oraz podbudowa z kruszywa pod warstwę konstarukcyjną ronda przy 
ul. Wojska Polskiego i ul. Andersa

Opaska z kostki kamiennej oraz podbudowa z kruszywa pod warstwę konstrukcyjną ronda przy 
ul. Wojska Polskiego i M. Curie Skłodowskiej

Montaż obrzeży chodnikowych i krawężników

Budowa instalacji oświetlenia ulicznego

Montaż krawężników betonowych

Przebudowa gazociągu

Przebudowa gazociągu

Odcinek drogi w kierunku ronda przy ul. Wojska Polskiego i ul. Andersa z wbudowanymi krawężnikami i wykonaną warstwą mrozoodporną

Odcinek drogi w kierunku ronda przy ul. Wojska Polskiego i ul. M. Curie Skłodowskiej z wbudowanymi krawężnikami i wykonaną warstwą mrozoodporną

Roboty montażowe wpustu ulicznego