„Budowa drogi – Łącznik drogi powiatowej 1910N Susz- Kisielice

z ul. Dworcową w Suszu”

W dniu 04.06.2013r.została zawarta umowa z Wykonawcą robót na zadanie: 
„Budowa drogi – Łącznik drogi powiatowej 1910N Susz- Kisielice z ul. Dworcową w Suszu”.

Zakończenie inwestycji planowane jest do dnia 30.09.2013r.

Zadanie obejmuje roboty drogowe i instalacyjne: budowę drogi kategorii KR 3 o szerokości jezdni 8m wraz z budową obustronnych chodników, budowę dróg dojazdowych, parkingów oraz budowę infrastruktury towarzyszącej.

Przekazanie terenu placu budowy Wykonawcy nastąpiło 12.06.2013r.

Realizatorem przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi – łącznik drogi powiatowej Nr 1910N 
Susz – Kisielice z ul. Dworcową w Suszu” jest Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie.

Wykonawcą inwestycji jest Zakład Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk

z siedzibą ul. Rypińska 66, 82-550 Prabuty.

Całkowita wartość projektu wynosi: 		2 210 213,25 zł

Kwota dofinansowania z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:		1 510 014,26 zł

Celem realizowanego projektu jest wzmocnienie istniejącej sieci drogowej, skomunikowanie terenów aktywnych gospodarczo z nadrzędnym układem komunikacyjnym regionu i województwa.

Projekt dotyczy budowy nowego ciągu - łącznika drogi powiatowej poprzez układ ulicy Koszarowej, Dworcowej i projektowanej ulicy Piastowskiej. W efekcie realizacji inwestycji skomunikowany zostanie teren dużej aktywności gospodarczej Susza z drogą powiatową nr 1910N Susz - Kisielice stanowiący najkrótsze połączenie miasta i gminy z drogą krajową nr 16.

Realizowana inwestycja pozwoli jednocześnie na zwiększenie bezpieczeństwa w atrakcyjnym turystycznie centrum miasta, poprzez niedopuszczenie ruchu ciężkiego z obszaru produkcyjno- handlowego zachodniej części miasta, który musiałby się tam kierować w przypadku braku bezpośredniego połączenia terenów z ul. Piastowską.

Istotną korzyścią wynikającą z rozbudowy sieci drogowej na terenie Susza jest skrócenie trasy

i czasu przejazdu pojazdów obsługujących zlokalizowane w miejscu inwestycji podmioty, niewprowadzenie wspomnianego ruchu gospodarczego do centrum miasta.

Wybudowana droga połączy ze sobą  ul. Piastowską oraz Dworcową, które zostaną rozdzielone po wybudowaniu przez PKP wiaduktu w ciągu ul. Piastowskiej, w ramach modernizacji linii kolejowej E 65 odc. Warszawa - Gdynia etap I w Polsce.

W ramach projektu wybudowana zostanie droga wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym:

- budowa drogi klasy Z, kategoria ruchu KR 3 o szerokości jezdni 8,00 metrów

- budowa obustronnych chodników z kostki betonowej

- budowa zjazdów

- budowa kanalizacji deszczowej

- budowa oświetlenia ulicznego

- wykonanie trawników w pasie zieleni oraz nasadzenie nowych drzew

- wykonanie stałej organizacji ruchu - oznakowanie pionowe i poziome.

Wykonawca jest na etapie wytyczenia geodezyjnego zakresu drogi, rozpoczął roboty ziemne 
w zakresie zdjęcia warstwy humusu oraz wykopów pod kanalizację deszczową. Wykonuje prace rozbiórkowe.

Przebieg realizowanej inwestycji

Zdjęcia terenu placu budowy przekazanego Wykonawcy

Początek realizowanej inwestycji

Przebieg nowo projektowanej drogi

Miejsce włączenia nowej drogi do ulicy Dworcowej w Suszu

Przebieg trasy łącznika drogi (kolizja z linią oświetlenia)

Przebieg trasy realizowanej inwestycji

Tyczenie geodezyjne

Tyczenie geodezyjne

Tyczenie geodezyjne

Tyczenie geodezyjne

Roboty ziemne

Roboty ziemne

Roboty ziemne

Roboty rozbiórkowe